枞阳县关于开展特色小镇培育工作的实施意见

各乡、镇人民政府，县经开区管委会，县政府各部门和直属单位：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推进特色小镇、小城镇建设的精神，根据《安徽省住房城乡建设厅安徽省发展改革委员会安徽省财政厅关于开展特色小镇培育工作的指导意见》（建村〔2016〕169号）、《铜陵市人民政府办公室关于开展特色小镇培育工作的实施意见》（铜政办〔2017〕6号）等文件精神要求，结合我县实际，现提出以下意见。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，充分发挥政府引导和市场主体作用，创新建设理念，转变发展方式，通过培育特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居的特色小镇，促进经济转型升级，推动新型城镇化和新农村建设，增进广大群众获得感。

二、总体目标

按照“以点带面，特色引领，典型示范，梯次推进”的原则统筹建设，首批推进6个特色小镇建设，条件成熟时，启动第二批特色小镇建设。在3-5年时间内，培育6-10个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、传统文化、美丽宜居等特色小镇，力争打造2个省级特色小镇，4个市级特色小镇，在全县形成一批特色小镇集群发展的新格局。

三、培育要求

（一）科学编制特色小镇规划。要按照节约集约发展、多规合一的要求，科学编制建制镇总体规划和控制性详细规划，编制特色小镇产业发展，基础设施建设，特色风貌五年专项规划和分年度实施计划。要注重综合配套，吸引人口集聚，推进产业和服务同步发展，实现居住、就业、基本公共服务设施均衡布局。要加强环境保护，促进资源合理、集约、高效利用，强化生态涵养，实现可持续发展。规划空间要集中连片，规划面积一般控制在3平方公里左右（旅游类可适当放宽），其中建设面积一般控制在1平方公里左右。

（二）培育壮大特色产业。产业选择决定着特色小镇的未来，要选择最有基础、最有优势的特色产业，要差异定位，细分领域、突出特点，要与实体经济紧密结合，要把创新要素和产业项目结合。把培育特色产业、发展特色经济作为促进特色小镇发展的核心内容，按照一镇（乡）一业、一镇（乡）一品要求，因势利导，突出主导产业，延长产业链，壮大产业集群，做大做强特色经济。各乡镇、县经开区要充分利用区域传统特色农产品资源，做大规模，做优品质，做响品牌，做强现代生态农业；要加快推进服务业集聚区、产业集聚区建设，引导企业、产业、人才集聚，培育壮大装备制造、信息技术、节能环保、生物医药、影视动漫、文化旅游等新兴产业。

（三）切实增加有效投资。项目建设和有效投资是培育特色小镇的关键。坚持政府引导、企业主体、市场化运作，凸显企业主体地位，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。每个特色小镇要明确投资建设主体，由企业为主推进项目建设。围绕产业发展、功能配套和公共服务平台建设，制定创建特色小镇投资计划，全面梳理建设项目清单，固定资产投资做到季度有安排、年度有实效、三年大发展。

（四）加强基础设施和服务体系建设。从统筹城乡基础设施建设出发，重点加强道路、供水、供电、排水、通信、污水处理、垃圾处理等基础设施建设，增强公共服务功能，提高承载力。以推进城乡基本公共服务均等化为方向，加快教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业设施建设，提升公共服务水平。

（五）加强生态文化和特色风貌保护。切实保护好特色小镇自然景观和古建筑、老街巷、特色民居等人文景观，突出地域文化特色，培育和丰富特色小镇文化内涵。加强镇区绿化工作，鼓励种植乡土树种，增加绿量，营造优美的公共活动空间。充分利用和挖掘特色小镇自然环境、历史文脉、民俗风情等特点，加强风貌设计，凸显建筑景观风格，塑造各具特色的建设发展模式。

四、培育程序

（一）国家、省、市级特色小镇培育工作

根据国家、省、市创建特色小镇文件要求积极组织申报。

（二）县级特色小镇培育工作

1.申报。由各乡镇、县经开区结合实际比照国家、省、市级特色小镇要求，提出本区域内拟培育的县级特色小镇名单，并向县特色小镇培育工作办公室提交书面申报材料清单（详见附件1）。各乡镇、县经开区制定培育方案，明确特色小镇的四至范围、产业定位、投资主体、投资规模、建设计划，并附概念性规划。

2.审核遴选。根据乡镇、县经开区申报材料，县特色小镇培育工作办公室组织有关部门、专家组对申报特色小镇的基础条件、产业定位、建设方案等进行审核，遴选出县基础培育型特色小镇与县重点培育型特色小镇，报县特色小镇培育工作领导小组审定后公布。

3.规划。经县特色小镇培育工作领导小组审批的特色小镇，以企业为主体编制特色小镇总体规划，乡镇、县经开区组织申报，由县特色小镇培育领导小组办公室组织评审。

4.建设。经评审的各特色小镇规划方案，由企业为主体编制年度建设计划，经乡镇、县经开区初审，报县特色小镇领导小组审定。

5.年度考核。县重点培育型特色小镇建设周期原则上为三年，前两年开展年度考核，第三年开展考核验收。年度考核和考核验收由领导小组委托第三方评价机构完成。县基础培育型特色小镇由县特色小镇培育工作办公室按年度进行审核，符合县重点培育型特色小镇的报县特色小镇培育工作领导小组审定公布后，按县重点培育型特色小镇进行建设、考核、验收。

6.验收命名。达到县级特色小镇标准要求，通过县特色小镇培育工作领导小组考核验收的小镇，以县政府名义发文命名为铜陵市枞阳县特色小镇，并兑现相关扶持政策。

五、政策措施

（一）用地支持。县国土部门要依据土地使用总体规划，统筹安排特色小镇建设用地，优化特色小镇用地布局。特色小镇建设要按照节约集约用地的要求，鼓励支持利用农村集体建设用地、存量建设用地等。县国土部门对每个特色小镇新增建设用地计划予以倾斜支持，做到应保尽保。在符合相关规划的前提下，利用现有房屋和土地，兴办文化创意、科研、工业旅游、众创空间、现代服务业、“互联网＋”等新业态的，可实行继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策，过渡期为5年。过渡期满后如需按新用途办理用地手续，符合划拨用地目录的，可依法划拨供地。在符合相关规划和不改变现有工业用地用途的前提下，对工矿厂房、仓储用房进行改建及利用地下空间，增加容积率的，不再增收土地价款。

（二）基础设施建设投入支持。将特色小镇基础设施建设纳入县年度城建计划，每年在项目安排上统筹考虑、优先安排。

（三）财政支持。县级设立特色小镇建设专项补助资金，对列入县重点培育型特色小镇，根据工程建设进度，安排150万元借用资金，用于发展特色小镇基础设施及公共配套建设，前两年年度考核满80分以上及第三年考核验收通过后，借用资金转为奖补资金，否则收回借用资金；对获得市级特色小镇命名的，可同时享受市财政奖励补助资金，用于特色小镇规划建设。对特色小镇基础设施和公共服务平台建设，县财政优先予以考虑；将特色小镇纳入《铜陵市人民政府关于印发铜陵市战略新兴产业发展引导资金管理办法（2016年修订）等五个办法》及相关配套文件相关扶持政策范围。

（四）金融支持。编制特色小镇项目库，积极争取政策性银行中长期信贷支持；支持特色小镇合法合规多渠道开展战略性新兴产业、养老服务业、双创孵化、城市停车场、城市地下综合管廊、配电网建设改造等方面融资活动；引导政策性融资担保公司向特色小镇（含入驻小镇内企业）倾斜，扩大融资担保规模，降低担保成本；以市场化机制组建各类基金、引导社会资本、直接融资等参与特色小镇发展，推广运用PPP模式，加快特色小镇基础设施建设。

（五）人才支持。落实扶持创新创业政策，吸引产业领军人物、科技人员创业者、留学归国人员、创业团队积极投入特色小镇创建。特色小镇引进的各类人才优先享受关于人才引进所规定的各项政策，有效激发创造活力，切实增强人才保障和智力支撑。

六、组织领导

（一）建立协调机制。一是成立县特色小镇培育工作领导小组，由县政府主要负责同志任组长、县政府分管负责同志任副组长，各乡镇人民政府、县经开区及县直有关部门主要负责人为成员，领导小组办公室设在县住建局，负责特色小镇培育日常工作。二是成立县特色小镇培育工作专家组，专家组根据工作安排，不定期开展调研、召开会议，研究、讨论特色小镇培育工作中的具体问题，为特色小镇培育工作提供专业咨询和技术指导，全程参于特色小镇培育工作的审核、考核及验收。专家组工作经费列入财政预算，主要用于聘用专家的津贴及专家组开展调研、评审等活动费用，由县特色小镇培育工作办公室负责管理和使用。三是乡镇、县经开区要成立相应建设协调机构，负责指导、协调、推进本地特色小镇建设工作，建立健全一事一议民主议事机制。特色小镇的创建培育实行属地管理，各属地乡镇、县经开区是特色小镇规划建设的责任主体。有关部门要各司其职，研究制定有利于特色小镇创建的配套措施，在资金、土地、人才、技术、项目等方面给予支持和倾斜。

（二）加强动态监管。建立健全特色小镇年度动态考核指标体系和考核验收指标体系，县重点培育型特色小镇第一年没有完成规划建设目标的，给予黄牌警告；对连续2年没有完成规划建设目标的，取消特色小镇培育资格，扣回扶持资金，并在全县范围内通报。

（三）优化发展环境。积极开辟“绿色通道”，精简审批事项，优化审批服务，提高审批效率，提升政府服务质量和服务水平，努力把特色小镇建设成发展业绩好、创业活力好、生态环境好、服务质量好、宜居宜业宜游的新型发展增长极。

附件1．申报创建枞阳县特色小镇材料清单；

2．特色小镇年度动态考核指标体系；

3．特色小镇考核验收指标体系。

附件1

申报创建枞阳县特色小镇材料清单

1. 乡镇人民政府、县经开区申请报告；

2. 乡镇人民政府、县经开区创建特色小镇建设工作实施方案；

3. 乡镇、县经开区总体规划、控制性详细规划（附图）；

4. 特色小镇创建专项规划。其中包括：建设范围、产业发展规划、基础设施建设和项目建设规划方案等；

5. 特色小镇三年建设项目清单（有分年度的投资建设计划，明确每个建设项目的投资主体、投资额、投资计划、用地计划、建设规模、实施时间、项目建设后产生的效益分析，以及相应的推进计划）。以表格形式进行汇总。

附件2

枞阳县特色小镇年度动态考核指标体系

| 序号 | 考核指标 | 指标内容 | 指标权数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业发展 | 有鲜明的特色产业发展导向，主导产业投资不少于总投资的50%。 | 40 |
| 2 |  | 主导产业税收每年递增不低于10%；农民人均纯收入增加不低于10%。 | 10 |
| 3 | 建设项目 | 年度建设项目进展情况 | 10 |
| 4 |  | 年度建设投资完成情况 | 10 |
| 5 | 功能配置 | 水电路等基础设施配套推进建设情况 | 10 |
| 6 |  | 公共服务平台建设情况 | 5 |
| 7 | 环境生态 | 美丽乡村建设实施到位，镇区管理规范有序长效 | 10 |
| 8 |  | 生态环境保护良好 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

附件3

枞阳县特色小镇考核验收指标体系

| 序号 | 考核指标 | 指标内容 | 指标权数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业定位 | 1、产业定位特色鲜明，符合产业发展导向。2、主导产业占税收比重不低于30%。3、主导产业和特色品牌在全省乃至全国具有较大影响力和核心竞争力。 | 15 |
| 2 | 基础设施 | 1、水电路等基础设施完善。2、建有创新创业、公共服务、商贸信息、文化展示、旅游信息咨询、产品交易和信息管理等功能的综合服务平台。3、实现WIFI和数字化管理全覆盖。 | 15 |
| 3 | 项目投入 | 1、完成三年建设清单项目投资。特色产业投入占比不低于50%。2、分年度建设项目实施到位。 | 20 |
| 4 | 生态环境 | 1、镇容镇貌管理规范。2、特色小镇范围内生态环境保护良好，绿化覆盖率达50%以上，形成绿色空间发展格局，营造宜居、宜业、宜游的发展环境。3、美丽乡村建设成效显著。 | 15 |
| 5 | 文化建设 | 1、传统特色文化创新充分挖掘、整理、记录和弘扬。2、有健全的公共文化服务体系。 | 10 |
| 7 | 风貌特色 | 自然景观和古建筑、老街巷、特色民居等人文景观保护良好。加强风貌特色设计，适度控制建筑物高度和密度，凸显建筑景观风格。 | 10 |
| 8 | 体制机制 | 在发展理念、经营发展模式、规划建设管理、社会管理服务、镇村融合发展等方面有创新举措，形成健全完善的特色小镇发展体制机制。 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |