QDCR-2018-011004

文件

青岛市财政局

青岛市农村综合改革领导小组办公室

青财规〔2018〕4号

关于修订《青岛市村级公益事业建设财政奖补

项目和资金管理办法》的通知

各有关区（市）财政局：

为进一步加强和规范村级公益事业建设财政奖补项目和资金管理，切实提高财政奖补资金使用效益，现将修订后的《青岛市村级公益事业建设财政奖补项目和资金管理办法》印发给你们，请遵照执行。

青岛市财政局           青岛市农村综合改革领导小组办公室

2018年3月19日

青岛市村级公益事业建设财政奖补

项目和资金管理办法

第一章 总 则

第一条  为贯彻落实村级公益事业建设财政奖补政策，进一步加强和规范村级公益事业建设财政奖补项目和资金管理，提高财政奖补项目质量和财政奖补资金使用效益，根据《中央财政农村综合改革转移支付资金管理办法》（财农〔2016〕177号）、《山东省村级公益事业建设一事一议奖补资金和项目管理暂行办法》（鲁财农改〔2016〕24号）等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于青岛市行政区域内，村级公益事业建设财政奖补工作中政策执行、项目管理、资金分配及使用、工作考评、监督检查等管理活动。

第三条  本办法所称村级公益事业建设财政奖补资金，是指各级政府财政预算安排用于对村级民主议事确定并组织实施的村级公益事业建设项目进行奖补的一般性转移支付资金。

村级公益事业建设财政奖补项目，包括普惠制一事一议财政奖补项目（以下简称一事一议奖补项目）和财政部贯彻落实“乡村振兴战略”实施的村级公益事业建设试点项目（以下简称乡村振兴奖补项目）。

第四条  财政奖补项目和资金管理遵循以下原则：

（一）统筹规划，有序推进。立足农村经济社会发展实际和现有条件，因地制宜，统筹规划，提高财政奖补项目的前瞻性、计划性和时效性，推动村级公益事业建设全面、均衡、有序发展。

（二）民主决策，多元投入。坚持村级主体，尊重村民意愿，以村民民主决策为前提，建立健全政府财政奖补、集体经济补充、社会捐赠赞助等多元化的投入机制，加大各级财政投入，支持村级公益事业建设。

（三）突出重点，注重实效。突出支持重点，落实政策目标，分批、分类实施，一事一议奖补项目要向村集体经济相对薄弱、基础设施建设相对滞后的地区和村庄倾斜，确保财政奖补项目建设成效。

（四）公开透明，规范管理。财政奖补项目和资金应公开公示，规范操作，自觉接受社会和群众监督，提高项目建设质量和资金使用效益。

第五条  财政奖补工作实行分级管理，以区（市）为主。

市级财政部门负责管理和指导全市村级公益事业建设财政奖补工作，研究制定奖补政策和管理制度，确定奖补资金使用方向和目标，分配、下达财政奖补资金，组织做好农村综合改革工作管理信息系统（以下简称管理信息系统）的管理维护，对区（市）财政部门的工作开展情况进行工作考评和监督检查。

区（市）财政部门负责本区域村级公益事业建设财政奖补项目和资金管理，研究制定管理制度，编制项目中长期规划，建设与管理项目库，组织做好财政奖补项目审核、批复、实施及验收和乡村振兴奖补项目竞争立项；做好奖补资金分配、下达、使用及监督管理，组织做好资金绩效管理和专项资金支出绩效评价，对镇级财政奖补工作开展情况进行考核评价。

第二章 资金管理

第六条  市级财政奖补资金按照均衡发展、考评激励的原则，采用因素法分配。资金分配因素有：村庄（含农村社区）数、乡村人口数、区（市）人均财力状况、综合考评，按照0.2:0.2:0.2:0.4的权重测算。

第七条  一事一议财政奖补坚持普惠性，重点用于村庄最亟需、民意最集中、反映最强烈、受益最直接的村内公益性基础设施建设项目，优先支持村两委班子得力、村民积极性高的村庄，持续改善村民基本生活条件和农村人居环境。

乡村振兴财政奖补坚持特惠性，重点支持符合政策目标和具备一定条件的村庄，推进美丽宜居乡村建设。

第八条  一事一议奖补项目主要包括：村内道路硬化、绿化、照明等村容村貌改造，村内饮水设施，室外公共活动场所，与村民生活密切相关的村内水渠、堰塘、桥涵等小型水利设施等。但不包括下列项目：

（一）村民房前屋后宅基地范围内建厕、打井、植树等应由村民自行负责的项目；

（二）村级幼儿园、福利院、计生、优抚、五保等社会事业项目；

（三）村办公场所、村干部报酬、村办公经费等村务管理项目；

（四）大中型水利建设、农村电网改造升级、农村中小学校舍修建、通村通乡道路建设、农村污水处理及改厕等已明确规定由各级财政支出或者补助的村级公益事业建设项目；

（五）按照有关建设规划确定拆并不再保留的村庄开展的村级公益事业建设项目；

（六）跨村以及村以上范围的村级公益事业建设项目；

（七）按照政策规定不得纳入一事一议财政奖补范围的其他村级公益事业建设项目。

第九条  一事一议奖补项目按照不高于项目投资金额的90%予以奖补,山东省、青岛市确定的贫困村、经济薄弱村可提高奖补比例。鼓励项目村通过集体投入、社会捐赠或筹资筹劳等方式筹措一定的资金，推进财政奖补项目建设，切实减轻农民负担。

乡村振兴奖补项目按照财政部有关规定和我市奖补政策执行。

第十条 财政奖补资金实行项目管理，区（市）财政部门在安排奖补资金时，应将奖补资金细化到项目。

第十一条  各区（市）应加强财政奖补资金支出管理，执行国库集中支付或报账制，专款专用。支出列“2130701对村级一事一议的补助”科目。

第十二条  实行预算执行通报制度，区（市）财政部门应于每年6月、12月底前将资金拨付情况汇总报送市级财政部门。预算执行情况纳入对区（市）工作考评。

第十三条  建立健全预算支出责任制度，当年财政奖补项目应当年完成。

第十四条  财政奖补项目因设计、招标、监理等发生的合理性费用可列入项目建设成本，但不得从市财政下达的奖补资金中列支。

第三章 项目管理

第十五条  区（市）财政部门应结合本地区经济社会发展规划、新型城镇化规划及村级公益事业建设现状，依托管理信息系统建立村级公益事业财政奖补项目库（以下简称“项目库”）。

第十六条  项目库实行动态管理，财政奖补项目优先从项目库中选取。乡村振兴奖补项目通过竞争方式确定。

第十七条  财政奖补项目按照以下流程办理：

（一）村级申报。村级负责提出项目申请，通过民主议事议定项目。

（二）镇（街道）初审。镇（街道）负责对财政奖补项目的真实性、可行性和有效性进行初审，并对上报材料的真实性负责。

（三）区（市）审核。区（市）财政部门对镇（街道）汇总上报的财政奖补项目进行审核批复。

第十八条  财政奖补项目批复后，区（市）财政部门应将项目信息录入管理信息系统，并以正式文件向市级财政部门报备。

项目报备后确需变更或调整的，区（市）财政部门需按程序重新审核，同步调整管理信息系统相关内容，并在当年年底前将项目变更情况汇总，以正式文件向市级财政部门报备。

第十九条  管理信息系统数据实行全程动态管理。区（市）、镇（街道）应将项目实施信息及时、准确、全面录入管理信息系统。

第二十条  一事一议奖补项目应按照竞争择优原则选定施工单位，镇（街道）应加强现场监督管理。乡村振兴奖补项目由镇（街道）组织开展招投标。

第二十一条  财政奖补项目实行区（市）为主、分级负责的验收工作机制。竣工验收应按照以下程序组织：

（一）申请验收。项目村提出竣工验收申请。

（二）镇级初验。镇（街道）组织开展辖区内竣工项目实地验收。

（三）区（市）验收。区（市）财政部门对竣工项目进行实地查验。

第二十二条  财政奖补项目应当进行竣工财务决算审查，决算审查结果作为拨付财政奖补资金的依据之一。一事一议奖补项目由镇（街道）开展竣工财务决算审查。乡村振兴奖补项目由区（市）财政部门开展竣工财务决算审查。

第二十三条  财政奖补资金形成的资产归属村集体经济组织。项目村应及时将固定资产登记入账，实行固定资产台账管理。

第二十四条  区（市）及镇（街道）应组织和指导项目村做好建成项目的运行管护工作。项目村应明确运行管护责任，保障财政奖补项目正常运转并长期发挥效益。

第二十五条  加强财政奖补项目标识管理，本着就地取材原则，在项目周边选择合适地点，设立固定、持久、经济、美观的标识牌。

标识牌应载明项目名称、建设内容、承建单位和竣工时间等。

第二十六条  财政奖补项目实行图片管理，要定点定位，同角度、同参照物拍摄施工前、中、后过程照片。

第二十七条  区（市）、镇（街道）应加强财政奖补项目档案管理。所有与项目建设、资金管理相关的原始资料和图片应汇总归档，规范管理，集中保存。

原始资料和图片包括：村民议事过程及会议纪要，项目申报审核及批复，项目方案公示；规划设计及招投标，施工合同，施工过程及过程监理、项目概算及竣工验收决算；资金拨付、财政资金使用情况公示；与财政奖补项目建设有关的村级账务处理账簿、凭证、银行对账单及支票存根复印件等相关资料和图片。

第四章 监督管理

第二十八条  财政奖补资金使用要符合规定的资金使用方向和目标要求，不得用于增编及相关支出，不得用于楼堂馆所建设，不得用于发放补贴和购置交通、通讯工具，不得用于各种形式的“形象工程”和“政绩工程”建设项目。

第二十九条  建立健全公开公示制度，全面公开财政奖补政策、实施办法和办事程序等。财政奖补项目及资金使用情况应按要求进行公示，自觉接受群众和社会监督。

第三十条  区（市）、镇（街道）应建立健全事前、事中、事后监督机制，积极引入第三方监督，发挥党员和群众代表的监督作用，实施全过程监督。

第三十一条  区（市）财政部门应加强财政奖补资金管理和监督检查，健全信息上下通达机制，发挥好镇（街道）财政就近就地监管优势。

第三十二条  区（市）财政部门应加强财政奖补资金绩效管理，组织开展支出绩效评价。绩效评价报告内容包括：绩效评价组织、计划完成、资金使用、项目绩效目标实现情况，存在的问题及意见建议等。

各区（市）绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评。

第三十三条  市级财政部门每年对区（市）村级公益事业建设财政奖补工作进行考评，考评结果作为市级财政奖补资金分配的重要因素。

第三十四条  专项资金使用管理中有违反国家财经法律法规和财务制度规定的，依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定予以处理处罚，对骗取、挪用财政资金等失信失范行为，依照《实施财政专项资金监督检查信用负面清单制度办法》给予信用惩戒。

第五章 附 则

第三十五条  区（市）财政部门应结合本地实际制定具体实施办法，并报市级财政部门备案。

第三十六条  本办法由青岛市财政局负责解释。

第三十七条  本办法自2018年4月20日起施行，有效期至2021年4月19日。《青岛市村级公益事业建设财政奖补项目和资金管理暂行办法》（青财基〔2016〕8号）同时废止。

────────────────────────────

青岛市财政局办公室	2018年3月19日印发

────────────────────────────